| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БИЛАЛ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 453666, Билал ауылы, З.Биишева урамы,19 Тел. 8(34751)4-85-19, 4-85-30 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЛЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453666, с.Билялово, ул.З.Биишевой,19 Тел. 8(34751)4-85-19, 4-85-30 |

ҠАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» март  2021 йыл                             №  7                        «16»  марта  2021 года

«Об  организации безаварийного пропуска «Паводка-2021 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от  1 марта  2021 года № 02-03/421, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Баймакский район РБ в 2021 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, в целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ Администрация сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район

постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии   сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский   район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  сельского поселения Биляловский сельсовет  муниципального района Баймакский район (приложение № 2);

3.   Рекомендовать:

1)  руководителям гос. учреждений  и   организаций,  независимо от форм собственности:

-создать аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

-разработать и осуществить превентивные мероприятия по пропуску ледохода и паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать       круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

-  подготовить места временного проживания и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления:                                                                                                                                                                     2)  Электро-монтерам АТС  (Хибатуллин В.М.) обеспечить бесперебойную телефонную связь со всеми населенными пунктами , учреждениями, организациями, комиссионно проверить с составлением акта  техническое состояние местной сети оповещения ГО на случай необходимости оповещения населения и руководителей учреждений.

3) Подготовить карту-схему наиболее опасных мостосооружений с указанием маршрутов следования и подъездных путей. Документы передать  главе сельского поселения Биляловский сельсовет (ответственный: Шагивалеева Н.С. – землеустроитель 2 категории сельского поселения)

4)  Руководителям учреждений  провести работы по очистке дорог и подъездных путей к объектам, заготовить необходимый запас стройматериалов и инструмента;

5.   Директорам школ  организовать в учреждениях образования  проведение дополнительных уроков по безопасности на водных объектах во время паводка.

6.    Председателю комиссии: Саптарову И.Ш.

- организовать аварийную бригаду, в состав которой включить погрузочную технику и автотранспорт;

- оказать организационно-методическую помощь руководителям учреждений и организаций в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения

Биляловский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан:                                          Саптаров И.Ш..

#### Приложение № 1 к постановлению

Администрации сельского поселения

Биляловский сельсовет муниципального

района  Баймакский район РБ

от «16»  марта   2021 г. № 7

# Согласованный состав противопаводковой комиссии по  сельскому поселению Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район  РБ

Председатель комиссии: Саптаров И.Ш.- глава сельского поселения

Заместитель председателя комиссии: Шагивалеева Н.С. – землеустроитель 2 категории сельского поселения

Члены комиссии:

-  Аминева И.А. – зам. председателя Курултай

- Кумушбаев З.М. - староста д. Уметбаево

- Даутбаев М. К. – староста д.Кугидель

-  Аминев З.Х. – староста д.Семеново

-  Хибатуллин В.М. – электромонтер АТС

- Садыков Ф.Ф. – директор МОБУ СОШ с.Билялово

- Кусярбаев Я.Б – депутат округ №5

- Исаньюлов Д.Р – депутат округ №2, зав. ветфельдшер СП

- Сагитова Р.Х. - фельдшер с.Билялово

#### Приложение № 2 к постановлению

Администрации сельского поселения

Биляловский сельсовет муниципального

района Баймакский район

от «16»  марта   2021г. №   7

# Согласованный план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район  РБ в 2020 году

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответсвенные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии в сельском поселении, утверждение плана мероприятий | до 19.03.2021 | Администрация, руководители гос. учреждений |
| 2 | Определить населенные пункты, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработка планов предупредительных работ. | к 23.03.2021 | Администрация, старосты |
| 3 | Проверка готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01.04.2021 | Администрация, руководители учреждений, депутаты |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 23.03.2021 | Администрация, землеустроитель СП, руководители учреждений |
| 5 | Организация мероприятий по расчистке водопропускных труб на дорогах сельских поселений, профилактические мероприятия по ослаблению льда в районе мостосооружений на автодорогах и в границах сельских поселений | до 23.03.2021 | Администрация, старосты |
| 6 | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи | Постоянно | Глава сельского поселения, электро-монтеры |
| 7 | Проведение инвентаризации мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов и проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | к 01.04.2021 | Санитарный врач населения, землеустроитель, руководители учреждений |
| 8 | Создание на время половодья запасов топлива и других материальных средств для обеспечения бесперебойной работы организаций, а также обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости | к 01.04.2021 | Глава сельского поселения, депутаты, старосты, руководители учреждений |
| 9 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 01.04.2021 | Администрация |
| 10 | Эвакуация до начала половодья скота из личных хозяйств, расположенных в районах возможного затопления | до 10.04.2021 | Администрация |
| 11 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | Постоянно | Сагитова Р.Х- фельдшер с.Билялово, Исяньюлов Д.Р.–гл.ветврач |
| 12 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу нанесенному паводком | до 30.05.2021 | Администрация |

Управляющий делами:                                      ГА.Заманова