| БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БАЙМАҡ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН БИЛАЛ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛәМәhЕ СОВЕТЫ 453666, Баймаҡ районы, Билал ауылы, З. Биишева урамы,19 Тел. 8(34751) 4-85-19 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЛЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453666 , Баймакский район, с.Билялово, ул.З.Биишевой,19 Тел. 8(34751) 4-85-19 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                     Р Е Ш Е Н И Е

22 март  2022 й.                   №95                   22 марта  2022 г.

О плане мероприятий Администрации сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан по благоустройству на 2022год

# Совет сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

# Р Е Ш И Л:

1.Утвердить план мероприятий Администрации сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан по благоустройству на 2022 год (прилагается).

2.Управляющей делами администрации  разместить  настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Биляловский сельсовет http//bilyal.ru  муниципального района Баймакский район и обнародовать на информационных стендах администрации сельского поселения Биляловский сельсовет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения

Биляловский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан                                                                   И.Ш.Саптаров

Приложение

к решению Совета

СП Биляловский сельсовет

МР Баймакский район

П Л А Н

мероприятий Администрации сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

по благоустройству на 2022 год

| № п/п | НАИМЕНОВАИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | Дата проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести: - Заседания Совета СП с повесткой дня: а) «Об утверждении плана мероприятий СП Биляловский сельсовет по благоустройству на 2022 год» б) «О ходе выполнения плана мероприятий СП Биляловский сельсовет по благоустройству на 2022 год» - участвовать во всех субботниках в сельском поселение: Санитарные дни «Чистый четверг» | Январь-март Май-октябрь Апрель-октябрь | Глава СП Управляющий делами Депутаты Глава СП Руководители учреждений, землеустроитель депутаты, старосты |
| 2 | Проведение сходов граждан по вопросу выполнения природоохранительных мероприятий в области обращения с отходами, о пожарной безопасности, содержании табунов скота | Апрель - май | Глава сельского поселения, Депутаты, Старосты |
| 3 | Во всех деревнях сельского поселения организовать пастьбу скота и табуна | Март-апрель | глава СП, старосты, депутаты, ветфельдшера |
| 4 | Установка запрещающих знаков на месте ликвидированных свалок | Апрель-май | Администрация СП, землеустроитель |
| 5 | Установка запрещающих знаков на месте водемах | Апрель-сентябрь | Администрация СП, землеустроитель |
| 6 | Ликвидация временного накопления ТБО | Апрель-ноябрь | Администрация СП, землеустроитель |
| 7 | Организация вывоза ТКО в СП | Систематически | Руководители учреждений, депутаты, старосты |
| 8 | Организация и проведения экологических субботников по очистке рек и берегов от мусора | Апрель-октябрь | Администрация СП депутаты, старосты, учреждения |
| 9 | Посадка деревьев | Апрель-октябрь | Администрация СП депутаты, старосты, учреждения |
| 10 | С 1 апреля по 1 ноября 2022года по четвергам каждый недели организовать субботники по очистке территорий сельского поселения | В течении года | Руководители учреждений Администрация СП |
| 11 | Текущий ремонт обелисков | апрель | Директора школ |
| 11 | Побелка и покраска арок | Май-июнь | Администрация СП |
| 12 | Текущий ремонт всех родников и рек на территории сельского поселения | Май-июнь | Администрация СП Депутаты СП |
| 13 | Приведение в порядок и ремонт ограждения кладбищ (уборка мусора) | До 10 мая | Глава СП Депутаты, имам-хатибы, старосты |
| 14 | Очистка берегов и рек, родников во всех деревнях | Май-октябрь | Депутаты Активы Руководителей учреждений, школы |
|  | Текущий ремонт внутри поселковых дорог | Май-ноябрь | Администрация СП |
| 15 | Индивидуальная работа по благоустройству: - подворный обход, поверка санитарного состояния; доведение до каждого хозяина задания, срока исполнения (предписания) | Май-октябрь | Глава СП, депутаты, активы, фельдшера ФАП |
| 16 | Очищение от снега улиц всех деревень сельского поселения | В зимнее время | Администрация СП |
| 147 | Провести собрание пайщиков | В течение года | Администрация СП |
| 18 | Текущий ремонт мостов через река «Сакмар» с.Билялово д.Уметбаево, д.Баймурза | Май-сентябрь | Администрация СП Депутаты, старосты |
| 19 | Установка раскола для сельхозживотных в деревнях | май | Администрация СП Депутаты, старосты |
| 20 | оградить исток ручья «Тукмак» д.Семеново | Май-август | Администрация СП Депутаты, старосты |
| 21 | Провести порядок с безнадзорными собаками и кошками | В течении года | Администрация СП Депутаты, старосты ветеринары |

План составила землеустроитель

СП Биляловский сельсовет:                  ________________  Шагивалеева  Н.С.