| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БИЛАЛ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 453666, Билал ауылы, З.Биишева урамы,19 Тел. 8(34751)4-85-19, 4-85-30 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЛЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453666, с.Билялово, ул.З.Биишевой,19 Тел. 8(34751)4-85-19, 4-85-30 |

КАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07» март  2024 йыл                             № 24                      «07»  марта  2024 года

«Об  организации безаварийного пропуска «Паводка-2024 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от  10 марта  2020 года № 208-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Баймакский район РБ в 2022 году, постановление администрации муниципального района Баймакский район №135 от 28  февраля 2024г. «Об  организации безаварийного пропуска весеннего «Паводка-2024 г.» а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, в целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ Администрация сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район

постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии   сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский   район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории сельского поселения Биляловский сельсовет  муниципального района Баймакский район (приложение № 2);

3.   Рекомендовать:

1)  руководителям гос. учреждений и организаций, независимо от форм собственности:

-создать аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

-разработать и осуществить превентивные мероприятия по пропуску ледохода и паводка,  обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать       круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

-  подготовить места временного проживания и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления:

2) Подготовить карту-схему наиболее опасных мостосооружений с указанием маршрутов следования и подъездных путей. Документы передать главе сельского поселения Биляловский сельсовет (ответственный: Мухамеддьянова В.Ш. – землеустроитель 2 категории сельского поселения)

3)  Руководителям учреждений  провести работы по очистке дорог и подъездных путей к объектам, заготовить необходимый запас стройматериалов и инструмента;

4)   Директорам школ  организовать в учреждениях образования  проведение дополнительных уроков по безопасности на водных объектах во время паводка.

5)  Председателю комиссии: Исаньюлову Д.Р.

-организовать аварийную бригаду, в состав которой включить погрузочную технику и автотранспорт;

- оказать организационно-методическую помощь руководителям учреждений и организаций в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

6)  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения

Биляловский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан:                                          Д.Р.Исаньюлов

#### Приложение № 1 к постановлению

Администрации сельского поселения

Биляловский сельсовет муниципального

района  Баймакский район РБ

от «07» марта  2024 г. № 24

# Согласованный состав противопаводковой комиссии по  сельскому поселению Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район  РБ

Председатель комиссии: Исаньюлов Д.Р.- глава сельского поселения

Заместитель председателя комиссии: Мухамедьянова В.Ш. – землеустроитель 2 категории сельского поселения

Члены комиссии:

- Кумушбаев З.М. - староста д. Уметбаево

- Исхаков И.Б. – староста  д.Кугидель

-  Аманов М.К.. – староста с.Билялово

-  Ярмухаметов А.Х. – староста д.Семеново

- Аминев А.И. – директор МОБУ СОШ с.Билялово

- Зайнуллина В.Х. – директор МОБУ СОШ д.Уметбаево

- Сирусина Г.Н. – депутат округ №6, с.Билялово

-Узянбаев Ф.Ф. – депутат округ №5 сд.Семеново

- Кинзябулатов Ф.Р. – депутат округ №4 д.Семеново

- Фаттахов Г..- депутат округ №6 д.Кугидель

-Садыков Р.Ф.- депутат округ №6 д.Уметбаево

- Сагитова Р.Х. - фельдшер с.Билялово

- Садыкова Г.К.- фельдшер д.Уметбаево

- Байгужина Р.Г.- фельдшер д.Кугидель

#### Приложение № 2 к постановлению

Администрации сельского поселения

Биляловский сельсовет муниципального

района Баймакский район

от «07»  марта   2024 г. № 24

# Согласованный план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район  РБ в 2023 году

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполн. | отв. За исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии в сельском поселении, утверждение плана мероприятий | до 13.03.2024 | Администрация, руководители гос. учреждений |
| 2 | Определить населенные пункты, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработка планов предупредительных работ. | к 20.03.2024 | Администрация, старосты |
| 3 | Проверка готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 25.05.2024 | Администрация, руководители учреждений, депутаты |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 20.03.2024 | Администрация, землеустроитель СП, руководители учреждений |
| 5 | Организация мероприятий по расчистке водопропускных труб на дорогах сельских поселений, профилактические мероприятия по ослаблению льда в районе мостосооружений на автодорогах и в границах сельских поселений | до 25.03.2024 | Администрация, старосты, депутаты |
| 6 | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи | постоянно | Глава сельского поселения, электро-монтеры |
| 7 | Проведение инвентаризации мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов и проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | к 01.04.2024 | Комиссия |
| 8 | Создание на время половодья запасов топлива и других материальных средств для обеспечения бесперебойной работы организаций, а также обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости | к 01.04.2024 | Глава сельского поселения, руководители учреждений |
| 9 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 01.04.2024 | Администрация СП, Руководители организаций |
| 10 | Эвакуация до начала половодья скота из личных хозяйств, расположенных в районах возможного затопления | до 10.04.2024 | Администрация |
| 11 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | Постоянно | Фельдшера СП ветеренары СП |
| 12 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу нанесенному паводком | до 30.05.2024 | Администрация |